«Утверждаю»

Глава  Администрации

Миллеровского городского поселения

________________А.И. Чередниченко

от    10.07.2017г.  №   8

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы Администрации Миллеровского городского поселения «Развитие транспортной системы»  1 полугодие  2017 года

(далее – Отчёт)

Приложение № 1 к  отчету  на 01.07.2016 года»  об исполнении плана реализации муниципальной программы:

«Развитие транспортной системы» отчетный период  за 1 полугодие  2017 года.

| № п/п | Наименование основного мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель/ ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступление контрольного события | Расходы бюджета Миллеровского городского поселения на реализацию муниципальной программы, тыс.руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс.рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1.Подпрограмма «Развитие транспортной инфраструктуры Миллеровского городского поселения» |
| 1 | Основное мероприятие 1.1 Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них. | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения Чередниченко А.А. | Текущее содержание а/дорог | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 23952,9 | 11962,4 | 18820,4 |
| * | Содержание автомобильных дорог местного значения | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения Чередниченко А.А. | Содержание автомобильных дорог | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 23637,9 | 11705,0 | 18563,0 |
| * | Субсидия на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения Чередниченко А.А. | Субсидия на ремонт и содержание автомобильных дорог | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 315,0 | 257,4 | 257,4 |
| 2 | Основное мероприятие 1.2 Текущий ремонт тротуаров | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения Чередниченко А.А. | На проведение текущего ремонта тротуаров | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Основное мероприятие 1.3 Приобретение инертных материалов (щебень, окатыш, фал) для отсыпки автомобильных дорог не имеющих твердого покрытия | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения Чередниченко А.А. | На приобретение: фала- тонн щебня- тонн окатыш- тонн | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 529,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Основное мероприятие 1.4 Текущий ремонт мостов и водостоков | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения Чередниченко А.А. | На проведение текущего ремонта мостов и водостоков | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 498,2 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Основные мероприятия 1.5 Иные межбюджетные трансферты по переданным полномочиям на создание транспортных услуг | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения Чередниченко А.А. | Оплата з/платы по переданным полномочиям | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 440,9 | 189,1 | 440,9 |
| 6 | Основное мероприятие 1.6 Транспортные услуги (перевозка щебня, песка, фала) | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения Чередниченко А.А. | Улучшение условий в сфере осуществления перевозок | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 100,3 | 0,0 | 0,0 |
| 7 | Основное мероприятие 1.7 Капитальный ремонт внутригородских автомобильных дорог и тротуаров | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения Чередниченко А.А. |  | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 1136,9 | 77,9 | 1042,7 |
| * | Капитальный ремонт внутригородских дорог и тротуаров 2016г. – 3 объекта 2017г. – 3 объекта | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения Чередниченко А.А. | Расходы на строительство а/дорог: | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 89,5 | 0,0 | 0,0 |
| * | Капитальный ремонт автомобильной дороги ул. Социалистическая – ул. 50 лет ВЛКСМ | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения Чередниченко А.А. | Оплата з/платы по переданным полномочиям | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 1047,4 | 77,9 | 1042,7 |
| 8 | Основное мероприятие 1.8 Строительство автомобильной дороги общегородского значения от ул. Тургенева до ул. Московская | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения Чередниченко А.А. | На технический надзор по строительству дорог | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 1135,7 | 0,0 | 322,5 |
| 9 | Основное мероприятие 1.9 Технический, авторский надзор по капитальному ремонту автомобильной дороги общегородского значения: по проведению строительства | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения Чередниченко А. А. | На текущий ремонт внутригородских автомобильных дорог и искусственных сооружений на них и поддержания их в надлежащем состоянии | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 89,4 | 0,0 | 84,4 |
| 10 | Основное мероприятие 1.10 Строительный контроль по выполнению капитального ремонта автомобильной дороги общегородского значения: по проведению строительства | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения Чередниченко А. А. |  | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 149,9 | 0,0 | 149,9 |
| 11 | Основное мероприятие 1.11 Установка дополнительных объектов технических средств регулирования пешеходных светофоров, установка остановок | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения Чередниченко А. А. |  | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 60,4 | 60,4 | 60,4 |
|  | Итого по подпрограмме : |  |  | Х | Х | 28193,6 | 12289,8 | 20921,2 |
|  | Контрольное событие программы |  |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения на территории Миллеровского городского поселения на 2014-20120 годы» |
| 12 | Основное мероприятие 2.1 Нанесение пешеходной и дорожной разметки на улично-дорожную сеть» | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения Чередниченко А.А. | Нанесение дорожной горизонтальной разметки , пешеходной разметки-1978 кв.м. | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 800,0 | 644,5 | 644,5 |
| 13 | Основное мероприятие 2.2 Оборудование дополнительных объектов технических средств регулирования пешеходных светофоров и дублирующих символов (Приобретение и установка дорожных знаков) | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения Чередниченко А.А. | Установка дополнительного оборудования на светофорные объекты (приобретены -4 шт. автономных светофоров, приобретены для установки-102 дорожных знака, установлено допорлнительно-50 шт. дорожных знаков | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 550,0 | 151,5 | 151,5 |
| 14 | Основное мероприятие 2.3 Содержание светофорных объектов | Заместитель главы Администрации Миллеровского городского поселения Чередниченко А.А. | Разработка схем организации дорожного движения (разработаны новые схемы 66 объектов улично-дорожной сети) | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 1300,0 | 663,1 | 663,1 |
|  | Итого по подпрограмме |  |  |  |  | 2650,0 | 1459,1 | 1459,1 |
|  | Контрольное событие программы |  |  | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | ВСЕГО по программе: |  |  | Х | Х | 30843,6 | 13748,9 | 22380,3 |

Приложение № 5  к отчету  на 01.07.2017г. Сведения  об использовании  средств бюджета Миллеровского городского поселения,

областного бюджета на реализацию программы «Развитие транспортной системы»

за 1 полугодие  2017 года.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотрен муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс.руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа | Развитие транспортной системы | Всего | 75909,7 | 16452,7 |
|  |  | областной бюджет | 45066,1 | 2703,8 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 30843,6 | 13748,9 |
|  |  | Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 1 | Развитие транспортной инфраструктуры Миллеровского городского поселения» | Всего | 73259,7 | 14993,6 |
|  |  | областной бюджет | 45066,1 | 2703,8 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 28193,6 | 12289,8 |
|  |  | Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.1 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Всего | 27952,9 | 11962,4 |
|  |  | областной бюджет | 4000,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 23952,9 | 11962,4 |
|  |  | Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 |
| * | Содержание автомобильных дорог местного значения | Всего | 23637,9 | 11705,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 23637,9 | 11705,0 |
|  |  | Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 |
| * | Субсидия на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | Всего | 4315,0 | 257,4 |
|  |  | областной бюджет | 4000,0 | 0,00 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 315,0 | 257,4 |
|  |  | Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.2 | Текущий ремонт тротуаров | Всего | 100,0 | 0,0 |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 100,0 | 0,0 |
|  |  | Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.3 | Приобретение инертных материалов | Всего | 529,0 | 0,0 |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 529,0 | 0,0 |
|  |  | Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.4 | Текущий ремонт мостов и водостоков | Всего | 498,2 | 0,0 |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 498,2 | 0,0 |
|  |  | Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.5 | Иные межбюджетные трансферты по переданным полномочиям на создание транспортных услуг | Всего | 440,9 | 189,1 |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 440,9 | 189,1 |
|  |  | Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.6 | Транспортные услуги (перевозка щебня, песка, фала) | Всего: | 100,3 | 0,0 |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 100,3 | 0,0 |
|  |  | Внебюджетный бюджетные средства | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.7 | Капитальный ремонт внутригородских автомобильных дорог и тротуаров | Всего | 37493,8 | 2781,7 |
|  |  | Областной бюджет | 36356,9 | 2703,8 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 1136,9 | 77,9 |
|  |  | Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 |
| * | Капитальный ремонт внутригородских автомобильных дорог и тротуаров 2016г.- 3 объекта, 2017г. -3 объекта | Всего | 89,5 | 0,0 |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 89,5 | 0,0 |
|  |  | Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 |
| * | Капитальный ремонт автомобильной дороги ул. Социалистическая – ул. 50 лет ВЛКСМ | Всего | 37404,3 | 2781,7 |
|  |  | Областной бюджет | 36356,9 | 2703,8 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 1047,4 | 77,9 |
|  |  | Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.8 | Строительство автомобильной дороги общегородского значения от ул. Тургенева до ул. Московская в г. Миллерово | Всего: | 5844,9 | 0,0 |
|  |  | Областной бюджет | 4709,2 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 1135,7 | 0,0 |
|  |  | Внебюджетный бюджетные средства | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.9 | Технический, авторский надзор по капитальному ремонту автомобильной дороги общегородского значения: по проведению строительства | Всего: | 89,4 | 0,0 |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 89,4 | 0,0 |
|  |  | Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.10 | Строительный контроль по выполнению капитального ремонта автомобильной дороги общегородского значения: по проведению строительства | Всего: | 149,9 | 0,0 |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 149,9 | 0,0 |
|  |  | Внебюджетный бюджетные средства | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.11 | Установка дополнительных объектов технических средств регулирования пешеходных светофоров, установка остановок | Всего: | 60,4 | 60,4 |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 60,4 | 60,4 |
|  |  | Внебюджетный бюджетные средства | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2 | «Повышение безопасности дорожного движения на территории Миллеровского городского поселения на 2014-2020 годы» | Всего | 2650,0 | 1459,1 |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 2650,0 | 1459,1 |
|  |  | Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.1 | Нанесение пешеходной дорожной разметки на улично-дорожную сеть. | Всего | 800,0 | 644,5 |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 800,0 | 644,5 |
|  |  | Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.2 | Оборудование дополнительных объектов технических средств регулирования пешеходных светофоров и дублирующих символов (приобретение и установка дорожных знаков) | Всего | 550,0 | 151,5 |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 550,0 | 151,5 |
|  |  | Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.3 | Содержание светофорных объектов | Всего | 1300,0 | 663,1 |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет, в т.ч. бюджет Миллеровского городского поселения | 1300,0 | 663,1 |
|  |  | Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 |

Приложение №  8   к отчету на 01.07.2016  Информация о соблюдении условий софинансирования  расходных обязательств Миллеровского городского поселения при реализации основных мероприятий муниципальной программы Миллеровского городского поселения  за  1  полугодие  2017года «Развитие транспортной системы»

| Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов) | Установленный объем софинансирования расходов (%) | Объем фактических расходов |
| --- | --- | --- |
|  | за счет средств федерального бюджета | за счет средств областного бюджета | за счет местного бюджета | за счет средств федерального бюджета | за счет средств областного бюджета | за счет местного бюджета |
|  | тыс. рублей | % | тыс. рублей | % | за счет местного бюджета всего | в т.ч. за счет бюджета Миллеровского городского поселения | тыс. рублей | % | тыс. рублей | % | за счет местного бюджета всего | в т.ч. за счет бюджета Миллеровского городского поселения |
|  |  |  |  |  | тыс. рублей | % | тыс. рублей | % |  |  |  |  | тыс. рублей | % | тыс. рублей | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1. Капитальный ремонт внутригородских автомобильных дороги ул. Социалистическая – ул. 50 лет ВЛКСМ | 0,0 | - | 36356,9 | 97,2 | 1047,4 | 2,8 | 1047,4 | 2,8 | 0,0 | - | 2703,8 | 97,2 | 77,9 | 2,8 | 77,9 | 2,8 |
| 2. Строительство автомобильной дороги общегородского значения от ул. Тургенева до ул. Московская в г. Миллерово | 0,0 | - | 4709,2 | 80,6 | 1135,7 | 19,4 | 1135,7 | 19,4 | 0,0 | - | 0,0 | - | 0,0 | - | 0,0 | - |
| 3. Субсидия на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | 0,0 | - | 4000,0 | 92,7 | 315,0 | 7,3 | 315,0 | 7,3 | 0,0 | - | 0,0 | 0 | 257,4 | 100 | 257,4 | 100 |
| ВСЕГО: | 0,0 | - | 45066,1 | 94,7 | 2498,1 | 5,3 | 2498,1 | 5,3 | 0,0 | - | 2703,8 | 97,2 | 77,9 | 2,8 | 77,9 | 2,8 |

Заместитель главы

Администрации Миллеровского городского поселения                                                                        А.А. Чередниченко

Начальник отдела муниципального хозяйства

Администрации Миллеровского городского поселения                                                                                    В.А. Кугут

Начальник финансово-экономического отдела

Администрации Миллеровского городского поселения                                                                           И.Н. Усминская

### Начальник отдела бухгалтерии - главный бухгалтер

### Администрации Миллеровского городского поселения                                                                              Е.А. Морозова